BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 2025IT6070003 Khóa:18

Họ và tên sinh viên: Đỗ Đức Anh, Phan Trường Giang, Văn Chí Hùng, Đặng Minh Thịnh, Phạm Quang Trung

Tên nhóm: 12

Tên chủ đề: Nghiên cứu, xây dụng mô hình mạng an toàn cho Công ty CP kỹ thuật và dịch vụ Trung Anh.

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Kết quả đạt được | Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn (nêu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên,… nếu cần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Xác định mục tiêu, phạm vi nghiên cứu (Mục 1.3.2, 1.3.3) và lập kế hoạch nhóm. (Phan Trường Giang). - Tìm kiếm tài liệu tiếng Việt/Anh về An ninh mạng và chuẩn X.800. (Đỗ Đức Anh, Văn Chí Hùng). - Tìm hiểu các thuật toán hoặc công cụ mô phỏng dự kiến sẽ sử dụng (Đặng Minh Thịnh). - Tìm kiếm các nguồn tài liệu về biện pháp bảo vệ hệ thống hiện nay (Phạm Quang Trung). | - Bản kế hoạch triển khai dự án; Danh mục ít nhất 5 tài liệu tham khảo chất lượng. - Hoàn thành 100% |  |
| 2 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Viết Lý do chọn đề tài (Mục 1.3.1) (Phan Trường Giang). - Viết nội dung Mục 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 (Khái niệm, nguyên tắc, mục tiêu) (Đặng Minh Thịnh). - Viết nội dung Mục 1.2.1 (Các dịch vụ theo chuẩn X.800) (Văn Chí Hùng) - Bắt đầu phác thảo sơ đồ hoạt động của chương trình demo/mô phỏng (Đỗ Đức Anh). - Tổng hợp các tài liệu tham khảo theo đúng định dạng (Mục IV.1) ( Phạm Quang Trung). | - Đã tìm hiểu được nội dung Chương I của báo cáo. - Hoàn thành 100% |  |
| 3 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình mạng an toàn (Mục 2.1) (Phạm Quang Trung). - Tìm hiểu nội dung về các mô hình mạng an toàn sử dụng trong doanh nghiệp (Đặng Minh Thịnh) - Thiết kế kịch bản và thử nghiệm mô hình mạng an toàn cho công ty cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Trung Anh (Đỗ Đức Anh, Phan Trường Giang, Văn Chí Hùng) | - Đã tìm hiểu được nội dung Chương II của báo cáo. - Hoàn thành 100% |  |
| 4 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Viết nội dung về mô hình mạng an toàn (Mục 2.1) (Phạm Quang Trung). - Viết nội dung về các mô hình mạng an toàn sử dụng trong doanh nghiệp (Đặng Minh Thịnh). - Kịch bản 1: Phạm Quang Trung - Kịch bản 2: Đặng Minh Thịnh - Kịch bản 3: Văn Chí Hùng - Kịch bản 4,5: Phan Trường Giang - Kịch bản 6,7: Đỗ Đức Anh - Tiến hành thực nghiệm mô hình mạng an toàn cho công ty cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Trung Anh (Đỗ Đức Anh, Phan Trường Giang, Văn Chí Hùng). |  |  |
| 5 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Tổng hợp kiến thức đã học trong quá trình thực hiện đề tài (Phan Trường Giang, Đỗ Đức Anh). - Bài học kinh nghiệm (Văn Chí Hùng) - Đề xuất về tính khả thi của đề tài (Đặng Minh Thịnh) - Tổng hợp lại nội dung báo cáo.(Phạm Quang Trung). |  |  |

Ngày …. tháng …. năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

- Thông tin chung

- Tên lớp: IT6070.3 - 20252IT6070003		Khóa: 18

- Tên nhóm: Nhóm 12

- Họ và tên thành viên trong nhóm 12

- 2023600614	Đỗ Đức Anh

- 2023606481	Phan Trường Giang

- 2023601886	Văn Chí Hùng

- 2022606102	Đặng Minh Thịnh

- 2023601060	Phạm Quang Trung

- Nội dung học tập

- Tên chủ đề: Nghiên cứu, xây dụng mô hình mạng an toàn cho Công ty CP kỹ thuật và dịch vụ Trung Anh.

- Hoạt động của sinh viên (xác định các hoạt động chính của sinh viên trong quá trình thực hiện bài tập lớn).

- Hoạt động/ Nội dung 1: Tìm tài liệu, nghiên cứu lý thuyết về an ninh mạng

- Hoạt động/ Nội dung 2: Xây dụng mô phỏng mô hình mạng an toàn cho công ty cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Trung Anh.

- Hoạt động/ Nội dung 3: Viết báo cáo tổng kết

- Sản phẩm nghiên cứu

- Báo cáo thực nghiệm

- Chương trình demo

- Nhiệm vụ học tập

- Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định.

- Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác

- Học liệu thực hiện Bài tập lớn

- Tài liệu học tập:

[1]. Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, Mã hóa thông tin – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Lao động xã hội, 2011.

[2] …

[3] …

- Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn (nếu có):….

- Máy tính, …

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 2025IT6070003 Khóa:18

Họ và tên sinh viên: Đỗ Đức Anh, Phan Trường Giang, Văn Chí Hùng, Đặng Minh Thịnh, Phạm Quang Trung

Tên nhóm: 12

Tên chủ đề: Nghiên cứu, xây dụng mô hình mạng an toàn cho Công ty CP kỹ thuật và dịch vụ Trung Anh.

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Xác định mục tiêu, phạm vi nghiên cứu (Mục 1.3.2, 1.3.3) và lập kế hoạch nhóm.( Phan Trường Giang). - Tìm kiếm tài liệu tiếng Việt/Anh về An ninh mạng và chuẩn X.800. ( Đỗ Đức Anh, Văn Chí Hùng). - Tìm hiểu các thuật toán hoặc công cụ mô phỏng dự kiến sẽ sử dụng( Đặng Minh Thịnh). - Tìm kiếm các nguồn tài liệu về biện pháp bảo vệ hệ thống hiện nay( Phạm Quang Trung). | - Thảo luận trực tuyến online trên Google meet và trực tiếp trên lớp học. - Phân tích yêu cầu của đề tài. - Tổng hợp tài liệu. |
| 2 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Viết Lý do chọn đề tài (Mục 1.3.1) ( Phan Trường Giang). - Viết nội dung Mục 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 (Khái niệm, nguyên tắc, mục tiêu) (Đỗ Đức Anh). - Viết nội dung Mục 1.2.1 (Các dịch vụ theo chuẩn X.800) (Văn Chí Hùng) - Bắt đầu phác thảo sơ đồ hoạt động của chương trình demo/mô phỏng ( Đặng Minh Thịnh). - Tổng hợp các tài liệu tham khảo theo đúng định dạng (Mục IV.1) ( Phạm Quang Trung). | - Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết. - Viết báo cáo và chia sẻ để các thành viên cùng theo dõi. |
| 3 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình mạng an toàn (Mục 2.1) (Phạm Quang Trung). - Tìm hiểu nội dung về các mô hình mạng an toàn sử dụng trong doanh nghiệp (Đặng Minh Thịnh) - Thiết kế và thử nghiệm mô hình mạng an toàn cho công ty cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Trung Anh (Đỗ Đức Anh, Phan Trường Giang, Văn Chí Hùng) | - Thảo luận trực tuyến online trên Google meet và trực tiếp trên lớp học đối với công việc thiết kế và thử nghiệm mô hình mạng. - Thu thập thông tin qua giáo trình, tài liệu tham khảo. |
| 4 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Viết nội dung về mô hình mạng an toàn (Mục 2.1) (Phạm Quang Trung). - Viết nội dung về các mô hình mạng an toàn sử dụng trong doanh nghiệp (Đặng Minh Thịnh). - Tiến hành thực nghiệm mô hình mạng an toàn cho công ty cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Trung Anh (Đỗ Đức Anh, Phan Trường Giang, Văn Chí Hùng). |  |
| 5 | Đỗ Đức Anh Phan Trường Giang Văn Chí Hùng Đặng Minh Thịnh Phạm Quang Trung | - Tổng hợp kiến thức đã học trong quá trình thực hiện đề tài (Phan Trường Giang, Đỗ Đức Anh). - Bài học kinh nghiệm (Văn Chí Hùng) - Đề xuất về tính khả thi của đề tài (Đặng Minh Thịnh) - Tổng hợp lại nội dung báo cáo.(Phạm Quang Trung). |  |

Ngày …. tháng …. năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp